## Slide 1
Al finalizar, habrán adquirido conocimiento de las mejores prácticas y herramientas de:
Planificación de proyectos
Monitorización y Control de proyectos
Gestión de Acuerdos con proveedores
Objetivos Categoría Gestión de Proyectos

## Slide 2
METAS Y BUENAS PRACTICAS
CATEGORIA GESTION DE PROYECTOS

## Slide 3
Planificación del Proyecto (PP)
Esta área de proceso tiene como propósito establecer y mantener el plan que será empleado para ejecutar y monitorear el proyecto.

## Slide 4
Planificación del Proyecto (PP)
SG 1 Establecer estimaciones
  Se realizan y mantienen estimaciones de las magnitudes del proyecto.
  SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto
  SP 1.2 Estimar atributos de las tareas y de los productos del proyecto
  SP 1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto
  SP 1.4 Estimar esfuerzo y costo del proyecto

## Slide 5
Ejemplo de WBS

## Slide 6
Ejemplos de magnitudes de atributos de Tareas / Productos del proyecto
Número de funciones.
Puntos de función.
Líneas de código fuente..
Número de clases y objetos.
Número de requerimientos.
Número y complejidad de las interfaces.
Número de páginas.
Número de entradas y de salidas.
Volumen de datos.
Número de puertas lógicas para circuitos integrados.
Número de piezas (p. ej., circuitos impresos, componentes y piezas mecánicas).
Magnitudes físicas (p. ej., peso y volumen).

## Slide 7
Ejemplos de Ciclo de vida de software

## Slide 8
SG 2 Desarrollar el plan de proyecto
  Se establece y mantiene un plan de proyecto que es empleado para gestionar el proyecto.
Planificación del Proyecto (PP)

## Slide 9
  SP 2.1 Establecer el cronograma y el presupuesto del proyecto
  SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto
  SP 2.3 Planificar la gestión de datos del proyecto
  SP 2.4 Planificar recursos necesarios para el proyecto
  SP 2.5 Planificar la adquisición de conocimiento y habilidades
  SP 2.6 Planificar la participación de los interesados en el proyecto
  SP 2.7 Establecer el plan del proyecto
Planificación del Proyecto (PP)

## Slide 10
SG 3 Obtener el compromiso de los interesados acerca del plan de proyecto
  Los compromisos con el plan están formalmente establecidos y son mantenidos a lo largo del proyecto.
Planificación del Proyecto (PP)

## Slide 11
  SP 3.1 Revisar todos los planes que puedan afectar al proyecto
  SP 3.2 Ajustar el plan de proyecto para reflejar recursos estimados vs. disponibles
  SP 3.3 Obtener compromisos respecto al plan
Planificación del Proyecto (PP)
Ejemplo: modelo de plan de proyecto

## Slide 12
Seguimiento y Control del Proyecto (PMC)
Su propósito es monitorear la ejecución del proyecto –empleando para ello el plan- y gestionar acciones correctivas en el caso de detectarse desvíos.

## Slide 13
SG 1 Monitorear el Proyecto
  El avance y la performance del proyecto se monitorean respecto a lo establecido en el plan de proyecto.
Seguimiento y Control del Proyecto (PMC)

## Slide 14
  SP 1.1 Monitorear los parámetros de planificación del proyecto
  SP 1.2 Monitorear los compromisos
  SP 1.3 Monitorear los riesgos del proyecto
  SP 1.4 Monitorear la gestión de datos del proyecto
  SP 1.5 Monitorear la participación de los interesados
  SP 1.6 Conducir revisiones de avance
  SP 1.7 Conducir revisiones de cumplimiento de hitos
Seguimiento y Control del Proyecto (PMC)

## Slide 15
SG 2 Gestionar Acciones Correctivas
  Cuando los resultados o la performance del proyecto se desvían significativamente del plan se gestionan acciones correctivas.
Seguimiento y Control del Proyecto (PMC)
  SP 2.1 Analizar problemas
  SP 2.2 Determinar acciones correctivas
  SP 2.3 Gestionar acciones correctivas
Debe constar en actas de reunión

## Slide 16
Herramientas para PMC

## Slide 17
Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM)
El propósito de esta área de proceso es gestionar la adquisición de productos de los proveedores

## Slide 18
SG 1 Establecer acuerdos con proveedores
  Se establecen y mantienen acuerdos con proveedores.
Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM)
  SP 1.1 Determinar tipo de adquisición
  SP 1.2 Seleccionar proveedores
  SP 1.3 Establecer acuerdos con proveedores

## Slide 19
SG 2 Satisfacer acuerdos con proveedores
  Los acuerdos con los proveedores son satisfechos por el proyecto y por los proveedores.
Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM)

## Slide 20
  SP 2.1 Ejecutar acuerdos con proveedores
  SP 2.2 Monitorear Procesos Seleccionados del Proveedor
  SP 2.3 Evaluar Productos Seleccionados del Proveedor
  SP 2.4 Aceptar el producto adquirido
  SP 2.5 Transferir productos
Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM)
Debe estar considerado en el plan, y monitoreado en las actas de comité